Администрация  Нязепетровского муниципального района

Челябинской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  09.06.2021 г.  №  496

г. Нязепетровск

(с изменением от 06.03.2023 г. № 157)

Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Нязепетровском муниципальном районе»

В    соответствии    с    Бюджетным   кодексом  Российской   Федерации,     Стратегией    социально-экономического      развития       Нязепетровского        муниципального       района      в  период     до      2030      года,       постановлением        администрации        Нязепетровского   муниципального      района       от      15.11.2016 г.    №  629         «О       порядке     разработки,    реализации    и    оценки    эффективности    муниципальных  программ»     (с    изменениями,    утвержденными      постановлением      администрации    Нязепетровского    муниципального

района      от      13.11.2018 г.      №  771),         руководствуясь     Уставом      Нязепетровского   муниципального     района,    администрация      Нязепетровского     муниципального   района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить   муниципальную программу «Повышение   безопасности    дорожного движения в Нязепетровском муниципальном районе» (прилагается).

2. Признать   утратившими  силу   постановления    администрации    Нязепетровского муниципального района:

от 16.11.2017 г.   №    698      «Об       утверждении        муниципальной        программы     «Повышение  безопасности  дорожного   движения     в     Нязепетровском     муниципальном   районе на 2018-2020 годы»;

от 07.02.2018 г. №  65   «О  внесении  изменений   в    постановление    администрации  Нязепетровского муниципального района  от    16.11.2017 г. № 698»;

от 08.08.2018 г. № 464  «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района  от    16.11.2017 г. № 698»;

от 02.10.2018 г. № 667  «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района  от    16.11.2017 г. № 698»;

от 22.11.2018 г. № 852  «О внесении изменения в постановление администрации Нязепетровского муниципального района  от    16.11.2017 г. № 698 »;

от 18.04.2019 г. № 239 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района  от    16.11.2017 г. № 698»;

от 06.12.2019 г.  № 750   «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района  от 16.11.2017 г. № 698»;

от 30.12.2020 г. № 754  «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района   от 16.11.2017 г. № 698».

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Нязепетровского муниципального района.

4. Контроль за исполнением  настоящего  постановления   возложить    на заместителя главы муниципального      района      по      дорожному      хозяйству     и      благоустройству  Коростелева А.В.

Глава Нязепетровского

муниципального района 					           		             С.А. Кравцов

Приложение

к постановлению администрации

Нязепетровского муниципального района

от 09.06.2021 г.  № 496

Муниципальная Программа «Повышение безопасности дорожного движения

в Нязепетровском муниципальном районе»

ПАСПОРТ

Муниципальной Программы

«Повышение безопасности дорожного движения

в Нязепетровском муниципальном районе»

(далее – Программа)

Исполнитель                  Администрация Нязепетровского муниципального района

Программы

Соисполнители              Управление      образования      администрации      Нязепетровского

Программы                     муниципального района (далее –  Управление образования);

Администрации      Шемахинского,  Ункурдинского,  Гривенского,

Кургинского сельских поселений.

Подпрограммы Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения Программы участников движения» Подпрограмма «Совершенствование организации дорожного движения»

| Цели Программы |  | 1. создание условий для обеспечения охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия дорожного движения на дорогах Нязепетровского муниципального района Челябинской области, снижение количества дорожно-транспортных происшествий, 2. сокращение числа лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. |
| --- | --- | --- |
| Основные задачи Программы |  | 1. повышение эффективности управления безопасностью дорожного движения; 2. совершенствование дорожного движения и предупреждение аварий с участием пешеходов; 3. ликвидация и профилактика возникновения очагов аварийности; 4. совершенствование контрольно-надзорной деятельности; 5. формирование законопослушного поведения участников дорожного движения; 6. формирование навыков безопасного поведения детей на улично-дорожной сети. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы |  | сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий по сравнению с 2022 г на 100% (2023 г.- 0 человек, 2024 г. – 0 человек, 2025 г - 0 человек) сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, предполагается снижение числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими ежегодно не менее, чем на 2 происшествия (2023 г. - 1 человек, 2024 г. – 0 человек, 2025 г. - 0 человек). Важнейшими индикаторами Программы являются: снижение транспортного риска (количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий); сокращение количества детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по собственной неосторожности на 100% (2023 г.- 0 человек, 2024 г. - 0 человек, 2025 г. – 0 человек). |
| Сроки реализации Программы |  | 2023 - 2025 годы; |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы |  | Общий объем финансирования Программы – 2 034,3 тыс. рублей. 2023 год тыс. руб.*; 2024 год тыс. руб.; 2025 год тыс. руб.*; Всего. Бюджет муниципального района; 678,1*; 678,1*; 678,1*; 2 034,3*. |
|  |  | * при наличии финансирования |
| Ожидаемые результаты реализации Программы |  | снижение числа дорожно-транспортных происшествий на территории Нязепетровского муниципального района Челябинской области на 10-15 %, в количественном соотношении не менее 2 ДТП ежегодно, недопущение увеличения количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях. |

Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЁ

РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ.

1. Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб, как обществу в целом, так и отдельным гражданам.

По итогам 12 месяцев 2022 года на территории Нязепетровского муниципального района Челябинской области совершено 43 дорожно-транспортных происшествия (далее ДТП), подлежащих госстатучету – 8 (2 – город). Количество ДТП с участием пешеходов: в 2022 году – 2 человека (1 город). Преобладающими причинами совершения ДТП послужили: управление транспортом в состоянии опьянения, без прав на управление и несоответствие скорости движения транспортных средств конкретным дорожным условиям.

2.  Отделением ГИБДД ОМВД России по Нязепетровскому муниципальному району Челябинской области, принимаются профилактические меры по недопущению и снижению аварийности на обслуживаемой территории.

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных задач по обеспечению личной безопасности, решению демографических, социальных и экономических проблем, повышению качества жизни. Сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения (в том числе за счет повышения дисциплины на дорогах, качества дорожной инфраструктуры, улучшения организации дорожного движения, повышения качества и оперативности медицинской помощи пострадавшим) и, как следствие, сокращение демографического и социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий согласуется с приоритетами социально-экономического развития Российской Федерации в долгосрочной и среднесрочной перспективе.

Сохраняющаяся обстановка с обеспечением безопасности дорожного движения требует разработки и принятия неотложных мер по основным направлениям деятельности: создание условий для обеспечения охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах района, снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

3. Важнейшей задачей является формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, профилактические мероприятия с целью снижения детского дорожно-транспортного травматизма.

Программа носит межведомственный характер, поскольку проблема с обеспечением безопасности дорожного движения затрагивает практически все сферы деятельности общества и предусматривает осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности дорожно-патрульной службы, разработку и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения, ликвидацию и профилактику возникновения очагов аварийности.

Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

4.  Цели Программы - создание условий для обеспечения охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах Нязепетровского муниципального района Челябинской области, снижение количества дорожно-транспортных происшествий, сокращение числа лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Данные цели предполагает решение следующих задач:

повышение эффективности управления безопасностью дорожного движения;

совершенствование дорожного движения и предупреждение аварий с участием пешеходов;

ликвидация и профилактика возникновения очагов аварийности;

совершенствование контрольно-надзорной деятельности;

формирование законопослушного поведения участников дорожного движения;

формирование навыков безопасного поведения детей на улично-дорожной сети.

РАЗДЕЛ III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5. Срок реализации Программы – 2023 - 2025 годы.

Сроки реализации Программы учитывают ресурсные возможности бюджета Нязепетровского муниципального района для обеспечения программных мероприятий.

Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий по сравнению с 2022 годом на 100% (2023 г. - 1 человек, 2024 г. - 1 человек,       2025 г. - 1 человек);

сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, предполагается снижение числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими ежегодно не менее, чем на 2 происшествия (2023 г.  - 1, 2024 г. - 1, 2025 г.- 1).

6.  Важнейшими индикаторами Программы являются:

снижение транспортного риска (количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий);

сокращение количества детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий    по    собственной    неосторожности    на    100%  (2023 - 0 человек., 2024 -

0 человек, 2025 - 0 человек).

Раздел IV. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

7. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Нязепетровского муниципального района:

создание системы информационного воздействия на население с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;

проведение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения;

формирование навыков безопасного поведения детей на дорогах, обучение основам ПДД.

повышение качества профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;

увеличение объемов работ по организации движения транспорта и пешеходов, в том числе ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий; предотвращение дорожных заторов, оптимизация скоростных режимов движения на участках улично-дорожной сети;

оборудование пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами;

оборудование автобусных остановок в т.ч. устройство посадочных площадок, заездных карманов;

монтаж дорожных знаков;

монтаж пешеходных ограждений;

нанесение горизонтальной разметки дорог;

установка камер видеонаблюдения.

8. Ответственный исполнитель программы – администрация Нязепетровского муниципального района, сроки реализации программы 2023-2025 годы.

9. Общий объем финансирования —  2 034,3 тыс.руб.*,    в том числе:   2023 г. –  678,1 тыс.руб.*, 2024 г. – 678,1 тыс.руб.*,  2025 г. –   663, 1 тыс.руб.*

* при наличии финансирования

Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

10. Ресурсное обеспечение Программы представлено в Приложении к муниципальной программе.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района: 2023 год – 678, 1 тыс. руб.*; 2024 год – 678, 1 тыс.руб.*;          2025 год - 678, 1 тыс.руб.*.

Мероприятия и объемы финансирования Программы корректируются ежегодно с учетом возможностей финансового обеспечения Нязепетровского муниципального района.

Корректировка отдельных мероприятий Программы осуществляется по результатам анализа их выполнения за отчетный год.

Раздел VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ ВЫПОЛНЕНИЯ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

11. Контроль за исполнением мероприятий осуществляет администрация Нязепетровского муниципального района.

Исполнители мероприятий, могут создавать межведомственные группы, работу которых они организуют и контролируют с представлением отчетов в установленные сроки.

Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками со всеми исполнителями программных мероприятий.       Исполнители программных мероприятий определяются по результатам размещения заказов на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Исполнители Программы сообщают в финансовое управление администрации Нязепетровского муниципального района о заключенных со всеми исполнителями программных мероприятий муниципальных контрактах (договорах).

Раздел VII.  ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

12. В результате осуществления Программы предполагается достижение показателей:

снижение числа дорожно-транспортных происшествий на территории Нязепетровского муниципального района Челябинской области на 10-15 %, в количественном соотношении не менее 2 ДТП ежегодно;

недопущение роста количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях;

|  | сокращение количества дорожно-транспортных происшествий до 3 человек. с пострадавшими 2023 г. - 1 человек, 2024 г. - 1 человек, 2025 г. - 1 человек. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | снижение транспортного риска; |  |  |
|  | снижение социального риска; |  |  |
|  | снижение тяжести последствий; |  |  |
|  | сокращение количества детей (в сравнении с 2022 годом — 1 человек), пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по собственной неосторожности в 2023 г.- 0 человек, 2024 г. - 0 человек , 2025 г. - 0 человек |  |  |

Раздел VIII. ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

13. При планировании финансового обеспечения муниципальной Программы учитывалась реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере Нязепетровского муниципального района, состояние      аварийности    на    территории    Нязепетровского     муниципального    района.

Изготовление и распространение светоотражающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов    образовательных     учреждений (стоимость определяется на основании    коммерческих    предложений, 1 светоотражающий элемент - 50 рублей). Общий объем запланированного финансирования   на   2023-2025 годы составляет 45,0 тыс. руб.*

Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных ограждений, стоимость работ определяется исходя из сметных расчетов (стоимость 100 м. пешеходного ограждения — 250,0 тыс. руб.). Общий объем запланированного финансирования на 2023-2025 годы — 900,0 тыс. руб.*

Стоимость работ по приобретению и установке дорожных знаков, нанесению горизонтальной дорожной разметки (объем запланированного финансирования на 2023-2025 годы — 400, 00* тыс. руб. определяется на основании сметных расчетов);

Стоимость работ по разработке проектов организации дорожного движения на улично-дорожную сеть Нязепетровского муниципального района и разработке комплексной схемы организации дорожного движения на улично-дорожную сеть Нязепетровского городского поселения определяется на основании коммерческих предложений. Общий объем запланированного финансирования на 2023-2025 годы — 200,0* тыс.руб.

14. Общий объём финансирования на приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге на 2023-2025 г.г. составляет 474,3 тыс. рублей.

Проведение массовых мероприятий с детьми (приобретение призов, подарков, грамот). Общий объем запланированного финансирования на 2023-2025 годы — 15,0* тыс. рублей.

Раздел IX. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

15. Предложенные Программой мероприятия позволяю решать ряд социальных проблем, связанных с охраной жизни и здоровья участников дорожного движения и овладением ими навыков безопасного поведения на дорогах.

Программные мероприятия направлены на формирование общественного сознания в части повышения дисциплины участников дорожного движения на автомобильных дорогах.

Реализация Программных мероприятий позволит остановить рост ДТП с пострадавшими на 50% (2023 г. - 1, 2024 г.- 1, 2025 г.- 1) и снизить их количество, а также сократить число погибших в ДТП на 100% (2023 г.- 0 человек, 2024 г.- 0 человек,           2025 г.- 0 человек).

Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию каждого мероприятия программы (О) рассчитывается по формуле:

О=ДИППИБС ,                где  ДИП – достижение плановых индикативных показателей

ПИБС – полнота использования бюджетных средств

Достижение индикативных плановых показателей (ДИП) рассчитывается по формуле:

ДИП=ФИППИП,        где  ФИП – фактические значения индикативных показателей

ПИП – плановые значения индикативных показателей

Полнота использования бюджетных средств (ПИБС) рассчитывается по формуле:

ПИБС=ФОБСПОБС,     где   ФОБС – фактический объем бюджетных средств

ПОБС – плановый объем бюджетных средств

Результирующая шкала оценки эффективности использования бюджетных средств на реализацию каждого мероприятия программы (О):

| Значения более 1,4 | Оценка Очень высокая |
| --- | --- |
| от 1 до 1,4 | Высокая |
| от 0,5 до 1 | Низкая |
| менее 0,5 | Крайне низкая |

Приложение к муниципальной Программе «Повышение безопасности дорожного движения в Нязепетровском муниципальном районе»

Основные программные мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения | Источник финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023* | 2024* | 2025* |
| 1.1 | Обеспечение рассмотрения на заседаниях комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Нязепетровского муниципального района наиболее значимых вопросов безопасности дорожного движения на территории Нязепетровского муниципального района. | Администрация Нязепетровского муниципального района | в соответствии с планом работы комиссии | Без дополнительного финансирования | - | - | - |
| 1.2 | Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов | Администрация Нязепетровского муниципального района, Кургинское сельское поселение, Гривенское сельское поселение, Ункурдинское сельское поселение, Шемахинское сельское поселение. | 2023-2025 г.г. | Бюджет муниципального района | 300,0* | 300,0* | 300,0* |

| 1.3 | Приобретение и установка дорожных знаков нанесение горизонтальной дорожной разметки, монтаж наружного освещения пешеходных переходов в Ункурдинском сельском поселении, Шемахинском сельском поселении, Кургинском сельском поселении, Гривенском сельском поселении | Администрация Нязепетровского муниципального района, Кургинское сельское поселение, Гривенское сельское поселение, Ункурдинское сельское поселение, Шемахинское сельское поселение | 2023-2025 г.г. | Бюджет муниципального района | 100,0* | 100,0* | 100,0* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения в Нязепетровском городском поселении. | Администрация Нязепетровского муниципального района | 2023-2025 г.г. | Бюджет муниципального района | 0 | 50,0* | 0 |
| 1.5 | Разработка проектов организации дорожного движения на улично – дорожную сеть Нязепетровского муниципального района | Администрация Нязепетровского муниципального района | 2023-2025 г.г. | Бюджет муниципального района | 0 | 50,0* | 100,0* |
|  | Итого: |  |  |  | 500,0* | 500,0* | 500,0* |

| 2. | Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Изготовление и распространение свето- возвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений | Управление образования | 2023-2025 г.г. | Бюджет муниципального района | 15, 0* | 15,0* | 15,0* |  |
| 2.2 | Размещение в средствах массовой информации материалов по состоянию безопасности дорожного движения на территории Нязепетровского муниципального района. | ОВД по Нязепетровскому муниципальному району | Ежеквар-тально | Без дополнительного финансирования | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Проведение массовых мероприятий с детьми (конкурсы - фестивали, «Недели безопасности дорожного движения», «Сам себе спасатель», «Мероприятия, посвященные Всемирному дню жертв ДТП», «Веселый светофор», конкурсы среди общеобразовательных и дошкольных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма). Проведение профилактических мероприятий «Внимание – дети», «Осенние каникулы», «Зимние каникулы». Выпуск листовок, роликов для СМИ и др. | ОВД по Нязепетровскому муниципальному району, Управление образования | 2023-2025 г.г. | Бюджет муниципального района | 5,0* | 5,0* | 5,0* |  |
| 2.4 | Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге | Управление образования | 2023-2025 г.г. | Бюджет муниципального района | 158,1* | 158,1* | 158,1* |  |
| 2.5 | Создание условий для вовлечение детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно- транспортного травматизма, включая развитее детско- юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр. | ОВД по Нязепетровскому муниципальному району, Управление образования | 2023-2025 г.г. |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.6 | Организация системной работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах. | ОВД по Нязепетровскому муниципальному району, Управление образования | 2023-2025 г.г. |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.7 | Создание и функционирование родительских патрулей для осуществления контроля за соблюдением учащимся правил дорожного движения по пути следования в школу и обратно домой, использованием световозвращающих элементов, соблюдением водителями правил перевозки детей. | ОВД по Нязепетровскому муниципальному району, Управление образования | 2023-2025 г.г. |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.8 | Вовлечение родительской общественности в мероприятия по обучению детей основам безопасности участия в дорожном движении, в том числе с участием в родительских собраниях с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечения безопасности детей при перевозках в транспортных средствах | Управление образования | 2023-2025 г.г. |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 178,1* | 178,1* | 178,1* |  |
| ИТОГО: |  |  |  | Бюджет муниципального района | 678,1* | 678,1* | 678,1* |  |
| Всего по программе: |  |  |  | 2 034,3* |  |  |  |  |

* объем финансирования корректируется с учетом возможностей финансового обеспечения Нязепетровского муниципального района на текущий финансовый год;

** при наличии финансирования.

Приложение № 1 к муниципальной Программе «Повышение безопасности дорожного движения в Нязепетровском муниципальном районе»

Подпрограмма

«Совершенствование организации дорожного движения»

#### Паспорт

Подпрограммы

«Совершенствование организации дорожного движения»

(далее – Подпрограмма)

Ответственный 	           Администрация Нязепетровского муниципального района

Исполнитель

Подпрограммы

Соисполнители                      Управление образования администрации Нязепетровского

Подпрограммы                       муниципального района (далее –  Управление образования);

администрации Шемахинского, Ункурдинского, Гривенского,    Кургинского сельских поселений.

| Цели Подпрограммы |  | 1. создание условий для обеспечения охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия дорожного движения на дорогах Нязепетровского муниципального района Челябинской области. 2. сокращение числа лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. |
| --- | --- | --- |
| Основные Задачи Подпрограммы |  | 1. повышение эффективности управления безопасностью дорожного движения; 2. совершенствование дорожного движения и предупреждение аварий с участием пешеходов; 3. ликвидация и профилактика возникновения очагов аварийности; 4. совершенствование контрольно-надзорной деятельности. |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы |  | сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий по сравнению с 2022 годом на 100% (2023 г. - 0 человек, 2024 г. - 0 человек; 2025 г. – 0 человек) сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, предполагается снижение числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими ежегодно не менее, чем на 2 происшествия (2023 г. - 0, 2024 г.- 0, 2023 г. - 0). Важнейшими индикаторами Программы являются: снижение транспортного риска (количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий); сокращение количества детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по собственной неосторожности на 100% (2023 г.- 0 человек, 2024 г. - 0 человек, 2025 г. - 0 человек) |
| Сроки реализации Подпрограммы |  | 2023 - 2025 годы; |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы |  | Общий объем финансирования Подпрограммы – 1 500* тыс. руб. 2023 год тыс. руб. *; 2024 год тыс. руб.*; 2025 год тыс. руб.*; Всего тыс. руб.*. Бюджет муниципального района; 500, 0*; 500, 0*; 500,0*; 1 500*. |
|  |  | * при наличии финансирования |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |  | снижение числа дорожно-транспортных происшествий на территории Нязепетровского муниципального района Челябинской области на 10-15 %, в количественном соотношении не менее 2 ДТП ежегодно, недопущение увеличения количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях. |

Раздел I.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

1. Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб, как обществу в целом, так и отдельным гражданам.

По итогам 12 месяцев 2022 года на территории Нязепетровского муниципального района Челябинской области совершено 43 дорожно-транспортных происшествия (далее ДТП), подлежащих госстатучету – 8 (2 – город). Вместе с тем, в дорожно-транспортных происшествиях в 2022 году число погибших составило   1 человек в год, получили ранения в 2022 году 7 человек (2 город).  Количество ДТП с участием пешеходов: в 2022 году – 2 человека (1 город). Преобладающими причинами совершения ДТП послужили: управление транспортом в состоянии опьянения, без прав на управление и несоответствие скорости движения транспортных средств конкретным дорожным условиям.

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных задач по обеспечению личной безопасности, решению демографических, социальных и экономических проблем, повышению качества жизни. Сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения (в том числе за счет повышения дисциплины на дорогах, качества дорожной инфраструктуры, улучшения организации дорожного движения, повышения качества и оперативности медицинской помощи пострадавшим) и, как следствие, сокращение демографического и социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий согласуется с приоритетами социально-экономического развития Российской Федерации в долгосрочной и среднесрочной перспективе.

Сохраняющаяся обстановка с обеспечением безопасности дорожного движения требует разработки и принятия неотложных мер по основным направлениям деятельности: создание условий для обеспечения охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах района, снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

Важнейшей задачей является формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, профилактические мероприятия с целью снижения детского дорожно-транспортного травматизма.

Программа носит межведомственный характер, поскольку проблема с обеспечением безопасности дорожного движения затрагивает практически все сферы деятельности общества и предусматривает осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности дорожно-патрульной службы, разработку и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения, ликвидацию и профилактику возникновения очагов аварийности.

Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

2. Цели Подпрограммы - создание условий для обеспечения охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах Нязепетровского муниципального района Челябинской области, снижение количества дорожно-транспортных происшествий, сокращение числа лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

3. Данные цели предполагает решение следующих задач:

повышение эффективности управления безопасностью дорожного движения;

совершенствование дорожного движения и предупреждение аварий с участием пешеходов;

ликвидация и профилактика возникновения очагов аварийности;

совершенствование контрольно-надзорной деятельности.

Раздел III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

4. Срок реализации программы – 2023 - 2025 годы.

Сроки реализации подпрограммы учитывают ресурсные возможности бюджета Нязепетровского муниципального района для обеспечения программных мероприятий.

Раздел IV. CИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

5.  Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Нязепетровского муниципального района:

создание системы информационного воздействия на население с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;

увеличение объемов работ по организации движения транспорта и пешеходов, в том числе ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий; предотвращение дорожных заторов, оптимизация скоростных режимов движения на участках улично-дорожной сети;

оборудование пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами;

оборудование автобусных остановок в т.ч. устройство посадочных площадок, заездных карманов;

монтаж дорожных знаков;

монтаж пешеходных ограждений;

нанесение горизонтальной разметки дорог;

установка камер видеонаблюдения.

Ответственный исполнитель подпрограммы – администрация Нязепетровского муниципального района, сроки реализации программы 2023-2025 г.г. Общий объем финансирования — 1 500,0 тыс.руб. (2023 г. – 500, 0 тыс.руб.*,   2024 г. – 500, 0 тыс. руб. *,      2025 г. -  500,0 тыс. руб.*).

* при наличии финансирования

Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в Приложении к  Подпрограмме.

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района:      2023 год   –  500, 0  тыс. руб.*,  2024 год    –    500,0  тыс.руб.*;  2025 год - 500,0 тыс. руб.*

Мероприятия и объемы финансирования Подпрограммы корректируются ежегодно с учетом возможностей финансового обеспечения Нязепетровского муниципального района.

Корректировка отдельных мероприятий подпрограммы осуществляется по результатам анализа их выполнения за отчетный год.

Раздел VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

8. Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет администрация Нязепетровского муниципального района.

Исполнители мероприятий, могут создавать межведомственные группы, работу которых они организуют и контролируют с представлением отчетов в установленные сроки.

Реализация Подпрограммы осуществляется на основе муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками со всеми исполнителями подпрограммных мероприятий. Исполнители программных мероприятий определяются по результатам размещения заказов на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Исполнители Подпрограммы сообщают в финансовое управление администрации Нязепетровского муниципального района о заключенных со всеми исполнителями программных мероприятий муниципальных контрактах (договорах).

Раздел VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДПРОГРАММЫ

9.  В результате осуществления Подпрограммы предполагается достижение показателей:

снижение числа дорожно-транспортных происшествий на территории Нязепетровского муниципального района Челябинской области на 10-15 %, в количественном соотношении не менее 2 ДТП ежегодно;

недопущение роста количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях;

|  | сокращение количества дорожно-транспортных происшествий (2022 г. — 2 ч.) с пострадавшими (2023 г.- 1 человек, 2024 г. - 1 человек, 2025 г. - 1 человек); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | снижение транспортного риска; |  |  |
|  | снижение социального риска; |  |  |
|  | снижение тяжести последствий; |  |  |
|  | сокращение количества детей (в сравнении с 2022 годом — 1 человек.) пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по собственной неосторожности (2023 г. - 0 человек, 2024 г. - 0 человек, 2025 г. - 0 человек) |  |  |

Раздел VIII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

10. При планировании финансового обеспечения Подпрограммы учитывалась реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере Нязепетровского муниципального района, состояние аварийности на территории Нязепетровского муниципального района.

Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных ограждений, стоимость работ  определяется исходя из сметных расчетов (стоимость 100 м. пешеходного ограждения — 300,0 тыс. рублей). Общий объем запланированного финансирования на 2023-2025 годы —   900,0* тыс. рублей.

Стоимость работ по приобретению и установке дорожных знаков, нанесению горизонтальной дорожной разметки (объем запланированного финансирования на            2023-2025 годы —  300,0* тыс. рублей определяется на основании сметных расчетов;

Разработка комплексной схемы организации дорожного движения —  50,0* тыс. рублей на основании коммерческого предложения.

Разработка проектов организации дорожного движения —  150,0* тыс. рублей на основании коммерческого предложения.

Раздел IX. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

11. Предложенные Подпрограммой мероприятия позволяю решать ряд социальных проблем, связанных с охраной жизни и здоровья участников дорожного движения и овладением ими навыков безопасного поведения на дорогах.

Программные мероприятия направлены на формирование общественного сознания в части повышения дисциплины участников дорожного движения на автомобильных дорогах.

Реализация Программных мероприятий позволит остановить рост ДТП с пострадавшими на 50,0 % (2023 г.-1, 2024 г.- 1., 2025 г. - 1) и снизить их количество, а также сократить число погибших в ДТП на 100% (2023 г.- 0, 2024 г.- 0, 2025 г. - 0).

Результирующая шкала оценки эффективности использования бюджетных средств на реализацию каждого мероприятия программы (О):

Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию каждого мероприятия программы (О) рассчитывается по формуле:

О=ДИППИБС ,              где  ДИП – достижение плановых индикативных показателей (

ПИБС – полнота использования бюджетных средств

Достижение индикативных плановых показателей (ДИП) рассчитывается по формуле:

ДИП=ФИППИП,        где ФИП – фактические значения индикативных показателей

ПИП - плановые значения индикативных показателей

Полнота использования бюджетных средств (ПИБС) рассчитывается по формуле:

ПИБС=ФОБСПОБС,     где   ФОБС – фактический объем бюджетных средств

ПОБС – плановый объем бюджетных средств

| Значения | Оценка |
| --- | --- |
| более 1,4 | Очень высокая |
| от 1 до 1,4 | Высокая |
| от 0,5 до 1 | Низкая |
| менее 0,5 | Крайне низкая |

Приложение к подпрограмме «Совершенствование организации дорожного движения»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения | Источник финансирования | Год реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 ** |
| 1.1 | Обеспечение рассмотрения на заседаниях комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Нязепетровского муниципального района наиболее значимых вопросов безопасности дорожного движения на территории Нязепетровского муниципального района. | Администрация Нязепетровского муниципального района | в соответствии с планом работы комиссии | Без дополнительного финансирования | - | - | - |
| 1.2 | Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов | Администрация Нязепетровского муниципального района, Кургинское сельское поселение, Гривенское сельское поселение, Ункурдинское сельское поселение, Шемахинское сельское поселение. | 2023-2025 | Бюджет муниципального района | 300,0* | 300,0* | 300,0* |

| 1.3 | Приобретение и установка дорожных знаков нанесение горизонтальной дорожной разметки, монтаж наружного освещения пешеходных переходов в Ункурдинском сельском поселении, Шемахинском сельском поселении, Кургинском сельском поселении, Гривенском сельском поселении | Администрация Нязепетровского муниципального района, Кургинское сельское поселение, Гривенское сельское поселение, Ункурдинское сельское поселение, Шемахинское сельское поселение | 2023-2025 | Бюджет муниципального района | 200,0* | 100,0* | 100,0* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения в Нязепетровском городском поселении. | Администрация Нязепетровского муниципального района | 2023-2025 | Бюджет муниципального района | 0 | 50,0* | 0 |
| 1.5 | Разработка проектов организации дорожного движения на улично – дорожную сеть Нязепетровского муниципального района | Администрация Нязепетровского муниципального района | 2023-2025 | Бюджет муниципального района | 0 | 50,0* | 100,0* |
|  | Итого: |  |  |  | 500,0* | 500,0 | 500,0 |
|  | Всего по подпрограмме |  |  |  | 1 500* |  |  |

* объем финансирования корректируется с учетом возможностей финансового обеспечения Нязепетровского муниципального района на текущий финансовый год;

** при наличии финансирования.

Приложение № 2 к муниципальной Программе «Повышение безопасности дорожного движения в Нязепетровском муниципальном районе»

Подпрограмма

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»

#### Паспорт

Подпрограммы

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»

(далее – Подпрограмма)

Ответственный 	                 Администрация Нязепетровского муниципального района

Исполнитель

Подпрограммы

Соисполнители                            Управление образования администрации Нязепетровского

Программы                                   муниципального района (далее –  Управление образования);

Программно-целевые                  Реализация мероприятий подпрограммы

инструменты

Подпрограммы

| Цели Подпрограммы |  | 1. снижение количества дорожно-транспортных происшествий, 2. сокращение числа лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. |
| --- | --- | --- |
| Основные Задачи Подпрограммы |  | 1. формирование законопослушного поведения участников дорожного движения; 2. формирование навыков безопасного поведения детей на улично-дорожной сети. |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы |  | сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100% (2023 г.- 0 человек., 2024 – 0 человек, 2025 г.- 0 человек.). сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на 50,0 % (2023 г.- 1, 2024 г. – 1, 2025 г. – 1.). Важнейшими индикаторами Подпрограммы являются: снижение транспортного риска (количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий); сокращение количества детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по собственной неосторожности в 2 раза. |
| Сроки реализации Подпрограммы |  | 2023 - 2025 год; |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы |  | Общий объем финансирования Подпрограммы – 534,3* тыс.руб. 2023 год, тыс. руб.; 2024 год тыс. руб.; 2025 год., тыс. руб.; Всего, тыс. руб.. Бюджет муниципального района; 15,0* 163, 1*; 15,0* 163, 1*; 15,0* 163,1*; 45,0* 489,3*. Итого; 178,1*; 178,1*; 178,1*; 534,3*. |
|  |  | * при наличии финансирования |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |  | снижение числа дорожно-транспортных происшествий на территории Нязепетровского муниципального района Челябинской области на 10-15 %. сокращение количества детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по собственной неосторожности на 100%: (2023 г.- 0, 2024 г.- 0, 2025 г. – 0). |

Раздел I. CОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

1. Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам.

По итогам 12 месяцев 2022 года на территории Нязепетровского муниципального района Челябинской области совершено 43 дорожно-транспортных происшествия (далее ДТП), подлежащих госстатучету – 8 (2 – город) (АППГ-11). Вместе с тем, в дорожно-транспортных происшествиях в 2022 году число погибших составило по 1 человек, получили ранения в 2022 году 7 человек (2 город), Количество ДТП с участием пешеходов: в 2022 году – 2 человека (1 город). Преобладающими причинами совершения ДТП послужили: управление транспортом в состоянии опьянения, без прав на управление и несоответствие скорости движения транспортных средств конкретным дорожным условиям.

2.   Отделением ГИБДД ОМВД России пол Нязепетровскому муниципальному району Челябинской области, принимаются профилактические меры по недопущению и снижению аварийности на обслуживаемой территории.

3. Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных задач по обеспечению личной безопасности, решению демографических, социальных и экономических проблем, повышению качества жизни. Сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения (в том числе за счет повышения дисциплины на дорогах, качества дорожной инфраструктуры, улучшения организации дорожного движения,

повышения качества и оперативности медицинской помощи пострадавшим) и, как следствие, сокращение демографического и социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий согласуется с приоритетами социально-экономического развития Российской Федерации в долгосрочной и среднесрочной перспективе.

4.  Сохраняющаяся обстановка с обеспечением безопасности дорожного движения требует разработки и принятия неотложных мер по основным направлениям деятельности: создание условий для обеспечения охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах района, снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

5. Важнейшей задачей является формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, профилактические мероприятия с целью снижения детского дорожно-транспортного травматизма.

Подпрограмма носит межведомственный характер, поскольку проблема с обеспечением безопасности дорожного движения затрагивает практически все сферы деятельности общества.

Раздел II.  ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

6. Цели Подпрограммы - снижение количества дорожно-транспортных происшествий, сокращение числа лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

7. Данные цели предполагает решение следующих задач:

формирование законопослушного поведения участников дорожного движения;      формирование навыков безопасного поведения детей на улично-дорожной сети.

Раздел III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

8. Срок реализации подпрограммы – 2023 - 2025 год

Сроки реализации подпрограммы учитывают ресурсные возможности бюджета Нязепетровского муниципального района для обеспечения программных мероприятий

Раздел IV. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

9. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Нязепетровского муниципального района:

создание системы информационного воздействия на население с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;

проведение пропагандистских компаний, направленных на формирование у участников

дорожного движения стереотипов законопослушного поведения;

формирование навыков безопасного поведения детей на дорогах, обучение основам ПДД.

повышение качества профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;

10. Общий объем финансирования Подпрограммы составляет   534,3* тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района: 2023 г.- 178, 1* тыс.руб.; 2024 г. – 178,1* тыс. руб.,                      2025 г. -  178,1* тыс.руб.

Мероприятия Подпрограммы представлены в Приложении.

Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

11. Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в Приложении к  Подпрограмме.

Мероприятия и объемы финансирования Подпрограммы корректируются ежегодно с учетом возможностей финансового обеспечения Нязепетровского муниципального района.

Корректировка отдельных мероприятий Подпрограммы осуществляется по результатам анализа их выполнения за отчетный год.

Раздел VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

12. Контроль за исполнением мероприятий осуществляет администрация Нязепетровского муниципального района.

Исполнители мероприятий, могут создавать межведомственные группы, работу которых они организуют и контролируют с представлением отчетов в установленные сроки.

Реализация Подпрограммы осуществляется на основе муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками со всеми исполнителями программных мероприятий.        Исполнители программных мероприятий определяются по результатам размещения заказов на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Исполнители Подпрограммы сообщают в финансовое управление администрации Нязепетровского муниципального района о заключенных со всеми исполнителями программных мероприятий муниципальных контрактах (договорах).

Раздел VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

13. В результате осуществления Подпрограммы предполагается достижение показателей:

снижение числа дорожно-транспортных происшествий на территории Нязепетровского муниципального района Челябинской области на 10-15 %;

недопущение роста количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях;

сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;

снижение транспортного риска

снижение социального риска

снижение тяжести последствий

сокращение количества детей, пострадавших в результате

дорожно-транспортных происшествий в 2 раза

Раздел VIII. ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

14. Общий объем финансирования Подпрограммы 534,3* тыс. рублей. Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района: 2023 г.- 178,1* тыс. руб.; 2024 г. – 178,1* тыс. руб., 2025 г. - 178,1* тыс.руб. (мероприятия Подпрограммы представлены в Приложении).

Необходимые объемы финансирования Подпрограммы определены на основании коммерческих предложений и финансирование мероприятий предыдущего периода.

Раздел IX. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ.

15.  По итогам реализации Подпрограммы ожидается сокращение количества лиц пострадавших в ДТП, за счет повышения правового сознания и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения.

Реализация Подпрограммных мероприятий позволит остановить рост ДТП с пострадавшими на 50% (2023 г.- 1, 2024 г. – 1, 2025 г. - 1) и снизить их количество, а также сократить число погибших в ДТП на 100% (2023 г.- 0, 2024 г.- 0, 2025 г.- 0).

Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию каждого мероприятия программы (О) рассчитывается по формуле:

О=ДИППИБС ,              где  ДИП – достижение плановых индикативных показателей (

ПИБС – полнота использования бюджетных средств

Достижение индикативных плановых показателей (ДИП) рассчитывается по формуле:

ДИП=ФИППИП,        где ФИП – фактические значения индикативных показателей

ПИП - плановые значения индикативных показателей

Полнота использования бюджетных средств (ПИБС) рассчитывается по формуле:

ПИБС=ФОБСПОБС,     где   ФОБС – фактический объем бюджетных средств

ПОБС – плановый объем бюджетных средств

Результирующая шкала оценки эффективности использования бюджетных средств на реализацию каждого мероприятия программы (О):

| Значения | Оценка |
| --- | --- |
| более 1,4 | Очень высокая |
| от 1 до 1,4 | Высокая |
| от 0,5 до 1 | Низкая |
| менее 0,5 | Крайне низкая |

Приложение  к  подпрограмме «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители |  | Срок исполнения | Источник финансирования | Объём финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023* | 2024* | 2025* |
| Подпрограммные мероприятия: организация формирования законопослушного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Изготовление и распространение свето- возвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений |  | Управление образования | 2023 - 2025 | Бюджет муниципального района | 15, 0* | 15, 0* | 15,0* |
| 2.1 | Размещение в средствах массовой информации материалов по состоянию безопасности дорожного движения на территории Нязепетровского муниципального района. |  | ОВД по Нязепетровскому муниципальному району, | ежеквартально | Без дополнительного финансирования | 0 | 0 | 0 |

Мероприятия подпрограммы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»

| 2.2 | Проведение массовых мероприятий с детьми (конкурсы - фестивали, «Недели безопасности дорожного движения», «Сам себе спасатель», «Мероприятия, посвященные Всемирному дню жертв ДТП», «Веселый светофор», конкурсы среди общеобразовательных и дошкольных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма). Проведение профилактических мероприятий «Внимание – дети», «Осенние каникулы», «Зимние каникулы». Выпуск листовок, роликов для СМИ и др. | ОВД по Нязепетровскому муниципальному району, Управление образования | 2023 - 2025 | Бюджет муниципального района | 5,0* | 5,0* | 5,0* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге | Управление образования | 2023 - 2025 | Бюджет муниципального района | 158,1* | 158,1* | 158,1* |
| 2.4 | Создание условий для вовлечение детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно- транспортного травматизма, включая развитее детско- юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр. | ОВД по Нязепетровскому муниципальному району, Управление образования | 2023 - 2025 | - | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Организация системной работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах. | ОВД по Нязепетровскому муниципальному району, Управление образования | 2023 - 2025 | - | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Создание и функционирование родительских патрулей для осуществления контроля за соблюдением учащимся правил дорожного движения по пути следования в школу и обратно домой, использованием световозвращающих элементов, соблюдением водителями правил перевозки детей. | ОВД по Нязепетровскому муниципальному району, Управление образования | 2023 - 2025 | - | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Вовлечение родительской общественности в мероприятия по обучению детей основам безопасности участия в дорожном движении, в том числе с участием в родительских собраниях с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечения безопасности детей при перевозках в транспортных средствах. | Управление образования | 2023 - 2025 | - | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 178,1* | 178,1* | 178,1* |
| Всего по подпрограмме: |  |  |  |  | 534,3* |  |  |

* объем финансирования корректируется с учетом возможностей финансового обеспечения Нязепетровского муниципального района на  текущий финансовый год;

** при наличии финансирования