Отчет о ходе реализации муниципальной программы

"Повышение безопасности дорожного движения в Нязепетровском муниципальном районе «

за  2019 год

Ответственный исполнитель: Администрация Нязепетровского муниципального района

Таблица 1

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования (тыс.руб) |  | Отклонение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | Факт (освоено) |  |  |
| 1 | Изготовление и распространение свето- возвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений | 20,0 | 20, 0 | 0 | Указанные средства переданы управлению образования |
| 2 | Приобретение и установка дорожных знаков нанесение горизонтальной дорожной разметки, монтаж наружного освещения пешеходных переходов в Ункурдинском сельском поселении, Шемахинском сельском поселении, Кургинском сельском поселении, Гривенском сельском поселении | 114, 135 | 114, 135 | 0 |  |
| 4 | Проведение массовых мероприятий с детьми (конкурсы - фестивали, «Недели безопасности дорожного движения», «Сам себе спасатель», «Мероприятия, посвященные Всемирному дню жертв ДТП», «Веселый светофор», конкурсы среди общеобразовательных и дошкольных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма). Проведение профилактических мероприятий «Внимание – дети», «Осенние каникулы», «Зимние каникулы». Выпуск листовок, роликов для СМИ и др. | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения Нязепетровского муниципального района Челябинской области (Нязепетровского городского поселения в составе Нязепетровского муниципального района) и проектов организации дорожного движения. | 594, 0 | 594, 0 | 0 |  |
|  | Итого | 728, 135 | 728, 135 | 0 |  |

Согласовано: Ведущий специалист отдела

финансовых ресурсов                                                        	                  О.Ю. Ахметсидикова

Таблица 2

| № п/п | Индикативные показатели, ед.измерения | Значения индикативных показателей |  | Отклонение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1. | Сокращение количества лиц погибших в результате ДТП (чел) | 0 | 3 | 3 | По сравнению с АППГ рост составил 300%. |
| 2. | Сокращение количества ДТП с пострадавшими | 14 | 3 | 11 | По сравнению с АППГ снижение составило 79 % |
| 3. | Сокращение количества детей пострадавших в результате ДТП (чел) | 0 | 1 | 1 | Несовершеннолетние дети (до 16 лет) пострадали в качестве велосипедистов, по собственной неосторожности. По сравнению с АППГ рост составил 100%. |

Оценка эффективности использования бюджетных средств муниципальной программы

| Показатели | Формула | Фактическое значение |
| --- | --- | --- |
| Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП) | Фактические индикативные показатели/плановые индикативные показатели | 0, 5 |
| Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС) | Фактическое использование бюджетных средств/плановое использование бюджетных средств | 1 |
| Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям программ (О) | (ДИП)/ (ПИБС) | 0, 5 |

Данные об использовании бюджетных ассигнований:

-федеральный бюджет — 0

-областной бюджет – 0

-местный бюджет -  728, 135 тыс.руб

Информация о внесенных изменениях:

1.  от 18.04.2019 г. № 239 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 16.11.2017 г. № 698».

2. от 06.12.2019 г. № 750 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 16.11.2017 г. № 698».

Дата: 05.02.2020 г .

Начальник МКУ «Нязепетровское УЖКХ»			   		                          С.И.Кирилов