Отчет о ходе реализации муниципальной программы

*«Формирование современной городской среды в Нязепетровском муниципальном районе»*

за 2020 год

Ответственный исполнитель: \_\_\_\_МКУ «Нязепетровское УЖКХ»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. | | Отклонение, % | Примечание |
| план | факт |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | - | - | 0 |  |
| 2. | Благоустройство общественных территорий | 2 707,926 | 2 707,926 | 0 |  |
| 3. | Предоставления субсидий на возмещение затрат по благоустройству территории многоквартирных домов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 2 857,734 | 2 857,730 | 0 |  |
|  | Всего: | 5 565,660 | 5 565,656 | 0 |  |

Согласовано:

Специалист финансового управления

администрации Нязепетровского муниципального района\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ахметсидикова О.Ю. /

*(Должность) (подпись) (ФИО)*

таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикативные показатели,  ед. измерения % | Значения индикативных показателей | | Отклонение | Примечание |
| план | факт |
| 1. | Среднее значение индекса качества  городской среды | 149 | - | - | Расчетный показатель, результаты будут позже |
| 2. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | 11 | 11 | 0 | Показатель выполнен |
| 3. | Количество благоустроенных общественных территорий | 1 | 1 | 0 | Показатель выполнен |
| 4. | Доля благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и нуждающихся в благоустройстве, от общего количества объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и нуждающихся в благоустройств, в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства | 60% | 60% | 0 | Показатель выполнен |
| 5. | Доля благоустроенных территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве, от общего количества территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства | 60% | 60% | 0 | Показатель выполнен |
| 6. | Количество лучших реализованных проектов по благоустройству, представленных в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области | 0 | 0 | 0 | Значение не было запланировано |
| 7. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | 12% | 12,9% | 0 | Показатель выполнен |

**Мероприятия муниципальной программы:**

1. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 2 по ул. Мира
2. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 4 по ул. Мира
3. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 6 по ул. Мира
4. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 8 по ул. Мира
5. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 23 по ул. Свердлова
6. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 25 по ул. Свердлова
7. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 7А по ул. К. Либкнехта
8. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 7 по ул. Клубная
9. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 11 по ул. Клубная
10. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 19 по ул. Южная
11. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 19А по ул. Южная
12. Городской сад в г. Нязепетровске.

**Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период**:

1. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов на 15 ед.
2. Увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 1 ед.

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:**

Факторы, повлиявшие на ход реализации программы отсутствуют, либо не имеют последствий при реализации программы.

**Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий:**

Средства на выполнение мероприятий муниципальной программы использованы в полном объеме.

**Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:**

Постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 29.11.17 № 742 об утверждении муниципальной программы  «Формирование современной городской среды в Нязепетровском муниципальном районе» (в редакции постановления администрации Нязепетровского муниципального района от 31.03.2020 г. № 173, с изменениями, утвержденными постановлением администрации Нязепетровского муниципального района от 24.07.2020 г. № 367, от 02.09.2020 г. № 461)

**Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы:**

ДИП=100/100=1,0

ПИБС=5 565,656/5 565,660=1,0

О=1,0/1,0=1,0

Дата: 01.03.2020 г.

Начальник МКУ «Нязепетровское УЖКХ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кирилов С.И.

*(Должность руководителя ) (подпись) (ФИО)*