Отчет о ходе реализации муниципальной программы

"Развитие дорожного хозяйства в Нязепетровском муниципальном районе»

2020 год

Ответственный исполнитель:__МКУ «Нязепетровское УЖКХ»

Таблица 1

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования | Отклонение (остаток) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт (освоено) |  |  |
| 1. | Ремонт улично-дорожной сети (ул. Ленина в г. Нязепетровске) | 12 712,72457 | 12 712,72457 | 0 |  |
| 2. | Зимнее содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов | 3 791,65627 | 3 791,65627 | 0 | - |
| 3. | Зимнее содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах муниципального района | 1 822,14133 | 1 822,14133 | 0 | - |
| 4. | Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов | 5 026,99672 | 5 026, 99672 | 0 | - |
| 5 | Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов | 886,08200 | 886,08200 | 0 | - |
| 6 | Мероприятия по безопасности дорожного движения (выполнение работ по обустройству пешеходных переходов, расположенных вблизи образовательных организаций в соответствии с новыми национальными стандартами) | 3 878,53712 | 3 878,53712 | 0 |  |
| 7 | Выполнение проектно-изыскательских работ на реконструкцию железобетонного моста через р. Уфа по ул. Ленина в г. Нязепетровске Челябинской области | 1 651,7000 | 1 651,7000 | 0 |  |
|  | Аварийно-восстановительные работы | 284,06199 | 0 | 284,06199 |  |
| Итого | 30 053,9000 | 29 769,83801 | 284,06199 | - |

Согласовано: Ведущий специалист отдела

финансовых ресурсов                                                                   О.Ю. Ахметсидикова

Таблица 2

| № п/п | Индикативные показатели, ед.измерения | Значения индикативных показателей | Отклонение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1. | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог соответствующих нормативным требованиям (%) | 5% | 5 % | 0 | - |

Оценка эффективности использования бюджетных средств муниципальной программы

| Показатели | Формула | Фактическое значение |
| --- | --- | --- |
| Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП) | Фактические индикативные показатели/плановые индикативные показатели | 1 |
| Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС) | Фактическое использование бюджетных средств/плановое использование бюджетных средств | 0,99 |
| Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям программ (О) | (ДИП)/ (ПИБС) | 1,01 |

Данные об использовании бюджетных ассигнований:

федеральный бюджет – 0,00000 тыс. руб.

областной бюджет –  20 486,3000 тыс. руб.

местный бюджет – 9 567,600  тыс. руб.

5. Информация о внесенных изменениях:

от 31.01.2020 г. №  70 «О внесении изменения в постановление администрации

Нязепетровского муниципального района от 16.11.2017 г. № 699»;

от 26.06.2020 г. №  307 «О внесении изменения в постановление администрации

Нязепетровского муниципального района от 16.11.2017 г. № 699»;

от 15.07.2020 г. №  349 «О внесении изменения в постановление администрации

Нязепетровского муниципального района от 16.11.2017 г. № 699»;

от 06.11.2020 г. №  609 «О внесении изменений в постановление администрации

Нязепетровского муниципального района от 16.11.2017 г. № 699»;

от 16.12.2017 г. № 711  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в Нязепетровском муниципальном районе»;

от 17.12.2020 г. № 711 «О внесении изменений в постановление администрации

Нязепетровского муниципального района от 16.11.2017 г. № 699»;

Дата: 10.03.2021 г.

Специалист МКУ «Нязепетровское УЖКХ»                                               А.Б. Шмонин