Отчет о ходе реализации муниципальной программы

"Развитие дорожного хозяйства в Нязепетровском муниципальном районе»

4 квартал 2019 года

Ответственный исполнитель:__МКУ «Нязепетровское УЖКХ»

Таблица 1

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования | Отклонение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт (освоено) |  |  |
| 1. | Содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов | 6597,66089 | 6579,43167 | 18,22922 | - |
| 2. | Содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах муниципального района | 1506,26599 | 1451,4261 | 54,83989 | - |
| 3. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов | 7425,79513 | 7424,98992 | 0,80521 | - |
| 4. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов | 1315,70845 | 1280,70845 | 35,00000 | - |
| Итого | 16845,43046 | 16736,55614 | 108,87432 | - |

Согласовано: Ведущий специалист отдела

финансовых ресурсов                                                                   О.Ю. Ахметсидикова

Таблица 2

| № п/п | Индикативные показатели, ед.измерения | Значения индикативных показателей | Отклонение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1. | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог соответствующих нормативным требованиям (%) | 10% | 10 % | 0 | - |

Оценка эффективности использования бюджетных средств муниципальной программы

| Показатели | Формула | Фактическое значение |
| --- | --- | --- |
| Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП) | Фактические индикативные показатели/плановые индикативные показатели | 1 |
| Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС) | Фактическое использование бюджетных средств/плановое использование бюджетных средств | 0,99 |
| Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям программ (О) | (ДИП)/ (ПИБС) | 1,01 |

Данные об использовании бюджетных ассигнований:

- федеральный бюджет – 0,00000 тыс. руб.

- областной бюджет – 7500,00000 тыс. руб.

- местный бюджет – 9236,55614 тыс. руб.

5. Информация о внесенных изменениях:

1. от 29.03.2019 г. № 198 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 16.11.2017 г. № 699».

2. от 19.07.2019 г. № 462 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 16.11.2017 г. № 699».

3. от 05.08.2019 г. № 483 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 16.11.2017 г. № 699».

4. от 19.08.2019 г. № 512 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 16.11.2017 г. № 699».

5. от 14.11.2019 г. № 686 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 16.11.2017 г. № 699».

6. от 22.11.2019 г. № 706 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 16.11.2017 г. № 699».

Дата: 18.02.2020 г.

Заместитель начальника МКУ «Нязепетровское УЖКХ»                                               Э.В. Спирин