Отчет о ходе реализации муниципальной программы

"Развитие дорожного хозяйства в Нязепетровском муниципальном районе»

12 месяцев 2021 года

Ответственный исполнитель: Администрация Нязепетровского муниципального района

Таблица 1

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования |  | Отклонение (остаток) | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт (освоено за 9 месяцев) |  |  |
| 1 | Ремонт, содержание, безопасность дорожного движения улично-дорожной сети в г. Нязепетровске | 25 813,00000 | 25 794,56582 | 18,43418 | Корректировка выполненных объёмов работ |
| 2 | Зимнее содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов | 3 454,59728 | 3 396,61378 | 57,98350 | Израсходованных денежных средств было достаточно для выполнения данной работы |
| 4 | Зимнее содержание автомобильных дорог вне границ сельских населенных пунктов муниципального района | 1 597,91778 | 1 424,91637 | 108,00141 | Израсходованных денежных средств было достаточно для выполнения данной работы |
| 5 | Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений по инициативным проектам | 551,83398 | 551,35698 | 0,477 | Неиспользованный остаток от софинансиро-вания |
| 6 | Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений | 2 256,32244 | 2 256,32244 | 0,0 | - |

| 7 | Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов | 1 214,94300 | 1 214,94300 | 0,0 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция моста через р. Уфа в г. Нязепетровске | 7 251,33360 | 6 628,35730 | 622,97630 | Снижение стоимости заключенного контракта |
| 10 | Аварийно-восстановительные работы | 154,29640 | 0,0 | 154,29640 | Неиспользованные денежные средства |
|  | Итого | 42 294.24448 | 41 267.07569 | 962,16879 |  |

Таблица 2

| № п/п | Индикативные показатели, ед.измерения | Значения индикативных показателей |  | Отклонение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1. | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог соответствующих нормативным требованиям (%) | 5% | 5 % | 0% |  |

Оценка эффективности использования бюджетных средств муниципальной программы

| Показатели | Формула | Фактическое значение |
| --- | --- | --- |
| Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП) | Фактические индикативные показатели/плановые индикативные показатели | 1 |
| Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС) | Фактическое использование бюджетных средств/плановое использование бюджетных средств | 0,975 |
| Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям программ (О) | (ДИП)/ (ПИБС) | 1,025 |

Данные об использовании бюджетных ассигнований:

федеральный бюджет – 0,00000 тыс. руб.

областной бюджет –   31 677,50837 тыс. руб.

местный бюджет – 9 589,56732 тыс. руб.

Информация о внесённых изменениях:

1.  Постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 05.03.2021 г. № 855 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 24.03.2021 г. № 265»

28.02.2022 г.

Специалист отдела дорожного

хозяйства и благоустройства                                              А.Б. Шмонин