Отчет о ходе реализации муниципальной подпрограммы

*«Развитие транспортного обслуживания населения Нязепетровского муниципального рйона»*

за 2019 год

Ответственный исполнитель: МКУ «Нязепетровское УЖКХ»

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования  (тыс.руб.) | | Отклонение | Примечание |
| план | Факт (освоено) |
| 1. | Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района | 2950,00 | 2950,00 | 0 | Оплата производится в соответствии с контрактом по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа. Оплате подлежат фактически выполненные работы. |
| 2. | Приобретение подвижного состава для предоставления транспортных услуг населению | 0 | 0 | 0 | - |
| 3. | Приобретение карт маршрута регулярных перевозок | 0 | 0 | 0 | - |
|  | **Итого** | 2950,00 | 2950,00 | 0 | - |

Согласовано: Ведущий специалист отдела

финансовых ресурсов О.Ю. Ахметсидикова

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикативные показатели,  ед.измерения | Значения индикативных показателей | | Отклонение | Примечание |
| план | факт |
| 1. | Пассажирооборот | 1586,0 | 499, 8 | 1086, 2 | - |
| 2. | Количество рейсов | 2752 | 2616, 0 | 136, 0 | - |
| 3. | Объем перевозок (тыс.человек) | 15,7 | 15, 1 | 0, 6 | - |

**Оценка эффективности использования бюджетных средств муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Формула | Фактическое значение |
| Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП) | Фактические индикативные показатели/плановые индикативные показатели | 0, 74 |
| Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС) | Фактическое использование бюджетных средств/плановое использование бюджетных средств | 1 |
| Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям программ (О) | (ДИП)/ (ПИБС) | 0, 74 |

**Данные об использовании бюджетных ассигнований:**

-федеральный бюджет — 0

-областной бюджет – 0

-местный бюджет - 2950, 00

**5. Информация о внесенных изменениях:**

1. от 18.04.2019 г. № 239 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 16.11.2017 г. № 700»

2. от 04.06.2019 г. № 347 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 16.11.2017 г. № 700»

3. от 25.11.2019 г. № 716 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 16.11.2017 г. № 700»

Дата: 05.02.2020 г.

Начальник МКУ «Нязепетровское УЖКХ» С. И. Кирилов