Отчет о ходе реализации муниципальной подпрограммы

«Чистая вода» на территории Нязепетровского муниципального района Челябинской области.

Ответственный исполнитель: МКУ «Нязепетровское УЖКХ»

Таблица 1

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования (тыс.руб.) |  | Отклонение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | Факт (освоено) |  |  |
| 1. | р.Уфа. Строительство системы хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Нязепетровска, базирующейся на Нязепетровском водохранилище на р.Уфа | 47472,82 | 47325,97 | 146,85 | - |
| 2. | Ремонт систем водоснабжения в Шемахинском и Ункурдинском сельских поселениях | 423,46 | 423,46 | 0 | - |
| 3. | Проектно изыскательские работы | 89,10 | 89,10 | 0 | - |
| 4 | Технологическое присоединение к электрическим сетям и другие мероприятия. | 140,354 | 135,73 | 4,62 |  |
| 5 | Закупка гипохлорита натрия марки А | 99,038 | 99,0375 | 0,0005 |  |
| 6 | Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 2378,9 | 2378,9 | 0 |  |
| 7 | . Субсидии муниципальным унитарным предприятиям, предоставляющим услуги водоснабжения и водоотведения, в целях возмещения затрат, связанных с производственной деятельностью. | 10471,5 | 10471,5 | 0 |  |
|  | итого | 61075,17 | 60923,7 | 151,47 | - |

Таблица 2

| № п/п | Индикативные показатели, ед.измерения | Значения индикативных показателей |  | Отклонение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1. | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | 85% | 95% | 10 % | - |

Оценка эффективности использования бюджетных средств муниципальной программы

| Показатели | Формула | Фактическое значение |
| --- | --- | --- |
| Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП) | Фактические индикативные показатели/плановые индикативные показатели | 1 |
| Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС) | Фактическое использование бюджетных средств/плановое использование бюджетных средств | 0,9975 |
| Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям программ (О) | (ДИП)/ (ПИБС) | 1,0025 |

ДИП = 7/7 = 1

ПИБС = 60923,7/61075,17 = 0,6596

О  = 1/0,9975=1,0025

Данные об использовании бюджетных ассигнований:

-федеральный бюджет — 45148,382

-областной бюджет – 2188,819

-местный бюджет – 13737,967

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:

Факторы, повлиявшие на ход реализации программы отсутствуют, либо не имеют последствий при реализации программы.

Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период.

1.Улучшение качества водопроводной воды.

2.Улучшение жилищных условий граждан в районе.

Информация о внесенных изменениях:

Постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 15.02.2021 г. № 106 (с изменениями, утвержденными постановлениями администрации Нязепетровского муниципального района от 22.10.2021 г. № 924

Дата: 29.03.2022 г.

Начальник МКУ «Нязепетровское УЖКХ»                                                               Т.Ю. Волкова