ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о завершении работ в **2023 г**. в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Нязепетровском муниципальном районе»

Программа «Формирование современной городской среды в Нязепетровском муниципальном районе» принята постановлением администрации Нязепетровского муниципального района от 29.03.2021 г. № 297 (далее – Программа).

В период реализации мероприятий в 2023 г. в целях корректировки ресурсного обеспечения в Программу были внесены изменения, утвержденные постановлениями администрации Нязепетровского муниципального района от 18.01.2023 г. № 23, от 30.01.2023 г. № 64, от 15.02.2023 г. № 97, от 14.03.2023 г. № 173, от 17.07.2023 г. № 485.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Источником финансирования муниципальной программы являются средства федерального и областного бюджета, средств местного бюджета и внебюджетных средств в виде взносов заинтересованных лиц.

Общий объем затрат на реализацию муниципальной программы в 2023 г. составил – 5 859,400 тыс. рублей. Из них средств:

- федерального бюджета 5 227,100 тыс. руб.;

- областного бюджета 269,900 тыс. руб.;

- местного бюджета 362,400 тыс. руб.;

- внебюджетных средств 0,000 тыс. руб.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Нязепетровском муниципальном районе осуществляется на территории Нязепетровского городского поселения.

В процессе реализации программы достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

- благоустроенны 5 дворовых территорий многоквартирных домов;

- благоустроенны 2 общественные территории;

- 100 % благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и нуждающихся в благоустройстве, от общего количества объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства;

- 100 % благоустроенных территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве, от общего количества территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства;

- 28 % граждан, приняли участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городах, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды;

- 100% реализации мероприятий по цифровизации городского хозяйства.

Показатели реализации программы выполнены.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

1. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 165а по ул. Свердлова.
2. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 3 по ул. Пушкина.
3. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 5 по ул. Пушкина.
4. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 6а по

ул. Кооперативная.

1. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 6б по

 ул. Кооперативная.

1. Благоустройство общественной территории площадь Революции - территория у РДК и детского парка им. Гагарина. 1 этап. Ремонт входной группы, изгороди детского парка им. Гагарина и трибуны.
2. Благоустройство пешеходной зоны у Районной библиотеки.

В рамках благоустройства дворовых территорий были выполнены работы по минимальному перечню:

- асфальтирование дворовых проездов;

- устройство освещения дворовой территории.

- установка МАФ.

В целях реализации мероприятий программы по благоустройству дворовых территорий было заключено соглашение № 1 от 28.10.2022 г. с ООО УК «Сфера» на сумму 2 427,775 тыс. руб. Работы выполнены и сданы в установленные сроки.

Благоустройство общественной территории:

1. Благоустройство общественной территории площадь Революции - территория у РДК и детского парка им. Гагарина. 1 этап. Ремонт входной группы, изгороди детского парка им. Гагарина и трибуны.

В целях реализации мероприятий программы по благоустройству общественной территорий было заключен муниципальный контракт:

№ 0169300020322000109 от 09.01.2023 г. на сумму 3 366 624,60 руб. с ИП Каримуллин Р.Ш. со сроком исполнения 30.07.2023 г. Виды работ: ремонт изгороди детского парка и трибуны. Работы выполнены и сданы в установленные сроки.

1. Благоустройство пешеходной зоны у Районной библиотеки.

В целях реализации мероприятий программы по благоустройству общественной территорий было заключен муниципальный контракт:

№ 40 от 30.03.2023 г. на сумму 65 000,00 руб. с ИП Павлов А.А. со сроком исполнения 31.07.2023 г. Виды работ: озеленение, освещение, установка МАФ, ремонт ограждения. Работы выполнены и сданы в установленные сроки.

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Оценка достижения плановых индикативных показателей равна отношению фактических к плановым индикативным показателям.

Оценка полноты использования бюджетных средств равна отношению фактическому к плановому использованию бюджетных средств.

Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2023 г.:

ПИБС= 5 859,400 /5 859,400 =1,000 (высокая)

Оценка достижения плановых индикативных показателей:

О=1,0/1,0=1,0 (высокая)

|  |  |
| --- | --- |
| Значения  | Оценка  |
| более 1,4  | Очень высокая  |
| от 1 до 1,4 | Высокая  |
| от 0,5 до 1 | Низкая  |
| менее 0,5 | Крайне низкая  |

Глава Нязепетровского

муниципального района С.А. Кравцов