**Администрация Нязепетровского муниципального округа**

**Челябинской области**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 20.01.2025\_\_ г. № \_71\_\_**

**г. Нязепетровск**

Об утверждении муниципальной

программы «Обеспечение доступным

комфортным жильем граждан

Российской Федерации в

Нязепетровском муниципальном

округе Челябинской области»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Нязепетровского муниципального округа от 12.11.2024 г. № 2 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Нязепетровского муниципального округа, их формировании и реализации», руководствуясь Уставом муниципального образования Нязепетровский муниципальный округ Челябинской области, администрация Нязепетровского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Нязепетровском муниципальном округе Челябинской области».

2. Признать утратившими силу постановления администрации Нязепетровского муниципального района:

от 01.02.2021г. № 58 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Нязепетровском муниципальном районе Челябинской области», постановление администрации Нязепетровского муниципального района;

от 22.02.2024 г. № 121 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 01.02.2021 г. № 58»;

от 10.10.2024 г. № 546 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 01.02.2021 г. № 58».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального округа Карпова М.П.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном Сайте Нязепетровского муниципального района Челябинской области (www.nzpr.ru, регистрация в качестве сетевого издания: Эл. № ФС77-81111 от 17 мая 2021 года).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

Глава Нязепетровского

муниципального округа С.А. Кравцов

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации Нязепетровского муниципального округа от 20.01.2025 г. №71

Муниципальная программа

«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Нязепетровском муниципальном округе Челябинской области»

I. Оценка текущего состояния жилищной сферы Нязепетровского муниципального округа

1. Наличие для граждан возможности улучшения жилищных условий является важным показателем повышения благосостояния населения Нязепетровского муниципального округа, предпосылкой социальной и экономической стабильности государства, поэтому решение жилищной проблемы является одним из приоритетов государственной политики в Российской Федерации и Челябинской области.

2. Основными задачами государственной политики в жилищной сфере являются создание необходимых условий для эффективной реализации гражданами возможностей по улучшению своих жилищных условий.

3.Программа реализует следующие задачи, осуществляемые в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Нязепетровском муниципальном округе Челябинской области на 2025 - 2027 годы»:

1) обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом граждан;

2) развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья;

3) обеспечение жильем отдельных категорий граждан и граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.

За период реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Нязепетровском муниципальном округе Челябинской области» достигнуты следующие показатели:

1) нормативно-правовые акты приведены в соответствие с законодательством Челябинской области и Правительства РФ, направленные на создание правовых условий развития рынка доступного жилья;

2) реформируется жилищно-коммунальное хозяйство, направленное на создание эффективного механизма управления и снижение издержек по предоставлению коммунальных услуг населению;

3) повысилась эффективность работы жилищно-коммунального комплекса, что, в первую очередь, связано с постепенным переводом данного сектора экономики на режим безубыточного функционирования при переориентации бюджетных субсидий от дотирования производителей жилищно-коммунальных услуг к адресному субсидированию малоимущих семей. Решение проблемы обеспечения доступным и комфортным жильем не может быть осуществлено без объединения возможностей бюджетов всех уровней и привлечения средств застройщиков и получателей жилья.

II. Описание приоритетов и целей муниципальной политики в жилищной сфере Нязепетровского муниципального округа

4. Основной целью программы является комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающее доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем.

5. Для достижения этой цели определены основные задачи программы:

1) создание условий для развития жилищного и жилищно-коммунального секторов экономики и повышения уровня обеспеченности населения жильем через увеличение объемов строительства жилья, обеспеченного необходимыми объектами коммунальной инфраструктуры, развитие финансово-кредитных институтов и механизмов;

2) создание условий для приведения существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;

3) обеспечение доступности приобретения жилья и коммунальных услуг населением на уровне, соответствующем его платежеспособности и существующим стандартам обеспечения жилыми помещениями.

6. Решение задач программы будет обеспечено путем реализации комплекса нормативных правовых, организационных и финансовых мер и мероприятий, предусмотренных программой по трем основным направлениям:

1) развитие жилищного строительства;

2) совершенствование жилищно-коммунального комплекса;

3) развитие ипотечного жилищного кредитования.

III. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ

7. Важнейшими условиями успешной реализации программы являются:

1. обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 18 кв. метров на человека;

2) обновление к 2030 году жилищного фонда не менее чем на 20 процентов по сравнению с показателем 2019 года;

3) устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда;

4) повышение доступности жилья на первичном рынке;

5) реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг;

6) обеспечение в рамках программы социальной газификации населения подключения к сетевому природному газу.

IV. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в жилищной сфере Нязепетровского муниципального округа

8. Социальная эффективность муниципальной программы состоит в:

1) развитии кредитования застройщиков на цели жилищного строительства;

2) обеспечении объектами коммунальной инфраструктуры земельных участков для жилищного строительства, создании условий для привлечения кредитных средств и частных инвестиций для этих целей;

3) модернизации и обновлении оборудования, повышении эффективности технологий строительства и производства строительных материалов;

4) разработке комплекса мер по обеспечению новой комплексной застройки территорий, реконструкции и комплексного обновления существующих кварталов застройки;

5) создании единой системы государственного учета объектов недвижимости.

9. Для совершенствования жилищно-коммунального комплекса необходимо обеспечить:

1) создание условий для развития конкурентного бизнеса в сфере управления жилищным фондом и в коммунальном комплексе;

2) разработку механизма взаимодействия собственников жилья и их объединений, органов местного самоуправления, государства по вопросам управления многоквартирными домами;

3) совершенствование процедур тарифного регулирования в коммунальном комплексе;

4)проведение комплекса мер по финансовому оздоровлению организаций коммунального комплекса;

5) создание условий для привлечения средств частных инвесторов в модернизацию и развитие объектов коммунальной инфраструктуры, государственную финансовую поддержку процессов модернизации и развития коммунальной инфраструктуры, и том числе с целью минимизации рисков частных инвесторов;

6) развитие приборного учета в сфере коммунальных услуг и оплаты услуг по показаниям приборов учета;

7) прекращение дотирования предприятий жилищно-коммунального комплекса и прекращение перекрестного субсидирования различных потребителей коммунальных услуг;

8) совершенствование системы предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг.

На первой стадии реализации выделены четыре приоритета, решение которых обеспечит наибольшее продвижение по пути достижения намеченной цели:

1) увеличение объемов жилищного строительства и модернизация коммунальной инфраструктуры;

2) повышение доступности жилья;

3) содействие увеличению объемов ипотечного жилищного кредитования;

4) содействие выполнению государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

10. Порядок формирования органом местного самоуправления списка молодых семей – участников регионального проекта, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году и форма указанного списка приведены в приложении 11 к государственной программе. В первую очередь в указанный список включаются молодые семьи – участники регионального проекта, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, имеющие 3 и более детей и молодые семьи, в которых один или оба супруга либо один родитель в неполной молодой семье, принимают (принимали) участие в СВО.

11. Реализация программы позволит обеспечить достижение следующих показателей:

улучшение жилищных условий населения Нязепетровского муниципального округа к 2027 году, увеличение уровня газификации природным газом, обеспечение прироста протяженности газораспределительных сетей, обеспечение прироста количества домов (квартир), получивших возможность подключения к природному газу, строительства и (или) приобретение жилых помещений, снижение объемов жилищного фонда признанного непригодным для проживания, улучшение жилищных условий, в том числе с использованием ипотечных кредитов для молодых семей, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.

|  |
| --- |
| Приложение 1  к постановлению администрации  Нязепетровского муниципального округа |

Паспорт

муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Нязепетровском муниципальном округе Челябинской области»

1. Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы (должность) | | Заместитель главы муниципального округа по жилищно-коммунальному хозяйству |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы (начальник структурного подразделения администрации) | | Исполняющий обязанности начальника  МКУ «Нязепетровское УЖКХ» |
| Период реализации муниципальной программы (сроки и этапы) | | 2025-2027 |
| Цель (цели) муниципальной программы | | 1.Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства;  осуществление государственной поддержки граждан при приобретении или строительстве жилья;  2. Комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищно-коммунального хозяйства;  3.Создание условий для приведения жилищного фонда Нязепетровского муниципального района в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан. |
| Направления (комплекс процессных мероприятий) муниципальной программы | | **«**Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий»;  «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»;  «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащего сносу». |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации муниципальной программы (руб.) с разбивкой по годам, источники финансового обеспечения | Рублей   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Источник/годы | Итого | 2025 год | 2026 год | 2027 год | | Федеральный бюджет | 61 221 294,20 | 17 194 121,54 | 18 989 547,33 | 25 037 625,33 | | Областной бюджет | 213 336 144,73 | 10 324 962,16 | 42 416 928,10 | 160 594 254,47 | | Местный бюджет | 1 263 100,00 | 1 263 100,00 | 0,00 | 0,00 | | Внебюджетные источники | 11 545 415,00\* | 3 745 415,00\* | 3 900 000,00\* | 3 900 000,00\* | | Итого | 275 820 538,93 | 28 782 183,70 | 61 406 475,43 | 185 631 879,80 | | |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой | | Комфортная и безопасная среда для жизни. |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица  измерения | Базовое значение  2024 год | | Значение показателя по годам | | | | Документ | Ответственный  за достижение  показателя  (должность) | Связь с показателями национальных  целей |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| Задача1 «Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства; осуществление государственной поддержки граждан при приобретении или строительстве жилья» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения и реализовавших социальную выплату | РП | - | семья | 1 | 1 | | 1 | 1 | 4 | Постановление Правительства Челябинской области от 21.12.2020 г. №700-П «О государственной программе Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области»» | Исполняющий обязанности начальника МКУ «Нязепетровское УЖКХ» | обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году; |
| Задача2 «Формирование перечня объектов по модернизации на 2025-2027 годы, расположенных на территории Нязепетровского муниципального округа с выполнением модернизации по всем видам работ» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Объем выполнения работ по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | РП | - | процент | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | Постановление Правительства Челябинской области от 21.12.2020 г. №700-П «О государственной программе Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области»» | Исполняющий обязанности начальника МКУ «Нязепетровское УЖКХ» | реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг |
| Задача3 «Строительство и приобретение жилья за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников для переселения граждан из жилых помещений, признанных аварийными и подлежащими сносу» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Объём строительства и (или) приобретения жилых помещений. | КПМ | - | процент | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Постановление Правительства Челябинской области от 21.12.2020 г. №700-П «О государственной программе Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области»» | Исполняющий обязанности начальника МКУ «Нязепетровское УЖКХ» | обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году; |

1. Структурные элементы муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов  от реализации задачи структурного элемента | Связь с  показателями |
| 1. | **Комплекс процессных мероприятий «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий»** | | |
|  | Ответственный за  реализацию МКУ «Нязепетровское УЖКХ» | срок реализации  (год начала - год окончания)  2025-2027 | |
|  | Задача 1 |  |  |
|  | Создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей. | Обеспечение жильем молодых семей, укрепление семейных отношений, улучшение демографической ситуации, развитие системы ипотечного жилищного кредитования. | Количество молодых семей |
| 2. | **Комплекс процессных мероприятий «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»** | | |
|  | Ответственный за  реализацию МКУ «Нязепетровское УЖКХ» | срок реализации  (год начала - год окончания)  2025-2027 | |
|  | Задача 1 |  |  |
|  | Формирование перечня объектов по модернизации на 2025-2027 годы, расположенных на территории Нязепетровского муниципального округа с выполнением модернизации по всем видам работ. | Модернизация коммунальной инфраструктуры | Уровень газификации природным газом и водоснабжением. |
| 3. | **Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащего сносу»** | | |
|  | Ответственный за  реализацию МКУ «Нязепетровское УЖКХ» | срок реализации  (год начала - год окончания)  2025-2027 | |
|  | Задача 1 |  |  |
|  | Строительство и приобретение жилья за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников для переселения граждан из жилых помещений, признанных аварийными и подлежащими сносу. | Улучшение жилищных условий граждан Нязепетровского муниципального района, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям. | Объём строительства и (или) приобретения жилых помещений. |

1. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Нязепетровском муниципальном округе Челябинской области»  (всего), в том числе: | 2025 | 2026 | 2027 | *всего* |
| 28 782 183,70 | 61 406 475,43 | 185 631 879,80 | 275 820 538,93 |
| федеральный бюджет | 17 194 121,54 | 18 989 547,33 | 25 037 625,33 | 61 221 294,20 |
| областной бюджет | 10 324 962,16 | 42 416 928,10 | 160 594 254,47 | 213 336 144,73 |
| муниципальный бюджет | 1 263 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 263 100,00 |
| внебюджетные источники | 3 745 415,00\* | 3 900 000,00\* | 3 900 000,00\* | 11 545 415,00\* |
| Комплекс процессных мероприятий1 «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий»(всего), в том числе: | 1 560 363,00 | 883 375,87 | 884 221,97 | 3 327 960,84 |
| Мероприятие структурного элемента 1.1 «Предоставление молодым семьям – участникам регионального проекта социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства», в том числе: | 1 560 363,00 | 883 375,87 | 884 221,97 | 3 327 960,84 |
| федеральный бюджет | 213 537,82 | 195 256,63 | 191 016,03 | 599 810,48 |
| областной бюджет | 746 825,18 | 688 119,24 | 693 205,94 | 2 128 150,36 |
| муниципальный бюджет | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| внебюджетные источники | 3 745 415,00\* | 3 900 000,00\* | 3 900 000,00\* | 11 545 415,00\* |
| Комплекс процессных мероприятий2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», всего, в том числе | 27 221 820,70 | 60 523 099,56 | 77 060 472,23 | 164 805 392,49 |
| федеральный бюджет | 16 980 583,72 | 18 794 290,70 | 24 846 609,30 | 60 621 483,72 |
| областной бюджет | 9 578 136,98 | 41 728 808,86 | 52 213 862,93 | 103 520 808,77 |
| муниципальный бюджет | 663 100,00 | 0,00 | 0,00 | 663 100,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие структурного элемента 2.1 «Другие мероприятия по реализации функций в рамках подпрограммы», всего, в том числе | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| муниципальный бюджет | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие структурного элемента 2.2 «Мероприятия по подготовке к зиме», всего, в том числе | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| муниципальный бюджет | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие структурного элемента 2.3 «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты», всего, в том числе | 63 100,00 | 0,00 | 0,00 | 63 100,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| муниципальный бюджет | 63 100,00 | 0,00 | 0,00 | 63 100,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие структурного элемента 2.4 «Мероприятия по модернизации систем коммунальной инфраструктуры с привлечением средств Фонда национального благосостояния» всего, в том числе | 27 221 820,70 | 60 523 099,56 | 77 060 472,23 | 164 805 392,49 |
| федеральный бюджет | 16 980 583,72 | 18 794 290,70 | 24 846 609,30 | 60 621 483,72 |
| областной бюджет | 9 578 136,98 | 41 728 808,86 | 52 213 862,93 | 103 520 808,77 |
| муниципальный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий3 «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащего сносу**»**, всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 107 687 185,60 | 107 687 185,60 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 107 687 185,60 | 107 687 185,60 |
| муниципальный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие структурного элемента 4.1 «Строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания», всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 107 687 185,60 | 107 687 185,60 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 107 687 185,60 | 107 687 185,60 |
| муниципальный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1. Система мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование и краткое описание мероприятия | | Ответственный исполнитель,  соисполнители | Срок  реализации | Объем финансирования по годам реализации муниципальной  программы, рублей | | | | |
| Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Предоставление молодым семьям – участникам регионального проекта социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | МКУ «Нязепетровское УЖКХ» | 2025 | 600 000,00 | 746 825,18 | 213 537,82 | 3 745 415,00\* | 1 560 363,00 |
| 2026 | 0,00 | 688 119,24 | 195 256,63 | 3 900 000,00\* | 883 375,87 |
| 2027 | 0,0 | 693 205,94 | 191 016,03 | 3 900 000,00\* | 884 221,97 |
| 2 | Другие мероприятия по реализации функций в рамках подпрограммы | МКУ «Нязепетровское УЖКХ» | 2025 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Мероприятия по подготовке к зиме | МКУ «Нязепетровское УЖКХ» | 2025 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты | МКУ «Нязепетровское УЖКХ» | 2025 | 63 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 100,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Мероприятия по модернизации систем коммунальной инфраструктуры с привлечением средств Фонда национального благосостояния | МКУ «Нязепетровское УЖКХ» | 2025 | 0,00 | 9 578 136,98 | 16 980 583,72 | 0,00 | 26 558 720,70 |
| 2026 | 0,00 | 41 728 808,86 | 18 794 290,70 | 0,00 | 60 523 099,56 |
| 2027 | 0,00 | 52 213 862,93 | 24 846 609,30 | 0,00 | 77 060 472,23 |
| 6 | Строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания | МКУ «Нязепетровское УЖКХ» | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 107 687 185,60 | 0,00 | 0,00 | 107 687 185,60 |
| ИТОГО: | | | | | | | | 275 820 538,93 |

|  |
| --- |
| Приложение 2  к муниципальной программе  «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Нязепетровском муниципальном округе Челябинской области» |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий»

1. Общие положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный орган (структурное подразделение администрации Нязепетровского муниципального округа, учреждение, организация) | | МКУ «Нязепетровское УЖКХ» |
| Связь с муниципальной программой (наименование) | | «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Нязепетровском муниципальном округе Челябинской области» |
| Ответственный исполнитель (начальник структурного подразделения администрации Нязепетровского муниципального округа, руководитель учреждения) | | Исполняющий обязанности начальника  МКУ «Нязепетровское УЖКХ» |
| Соисполнитель (структурное подразделение администрации Нязепетровского муниципального округа, учреждение) | | Отсутствует |
| Участник (структурное подразделение администрации Нязепетровского муниципального округа, учреждение организация) | | Отсутствует |
| Задача комплекса процессных мероприятий | | Создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации муниципальной программы (руб.) с разбивкой по годам и бюджетам | Рублей   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Источник/годы | Итого | 2025 | 2026 | 2027 | | Федеральный бюджет | 599 810,48 | 213 537,82 | 195 256,63 | 191 016,03 | | Областной бюджет | 2 128 150,36 | 746 825,18 | 688 119,24 | 693 205,94 | | Местный бюджет | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | | Внебюджетные источники | 11 545 415,0\* | 3 745 415,0\* | 3 900 000,0\* | 3 900 000,0\* | | Итого | 3 327 960,84 | 1 560 363,00 | 883 375,87 | 884 221,97 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение 2024 | Значения показателей по годам | | | | Ответственный за достижение показателя |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | Задача - Создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей | | | | | | | | | |
|  | Количество молодых семей, имеющих возможность улучшить жилищные условия, в том числе с использованием заемных средств | - | КПМ | Единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Исполняющий обязанности начальника МКУ «Нязепетровское УЖКХ» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

3. Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в (текущем году не предусмотрены)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по кварталам/месяцам | | | | Ответственный за достижение показателя[[1]](#footnote-1) |
| 2025 | 2026 | 2027 | N+n |  |
|  | Показатель комплекса процессных мероприятий «Наименование», единица измерения | | | | | | | | |
|  | «Наименование прокси-показателя» 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в \_2025\_\_году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатели  комплекса  процессных  мероприятий |  | |  | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На  конец  года  2025 г.) |
| Уровень показателя | | | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
|  | " Предоставление молодым семьям – участникам регионального проекта социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства» | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество молодых семей, имеющих возможность улучшить жилищные условия, в том числе с использованием заемных средств | | КПМ | | Единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

5. Перечень мероприятий комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия | Тип  мероприятия | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам | | | |
| 2024 год | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий: «Создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей» | | | | | | | | | |
| 1. | «Предоставление молодым семьям – участникам регионального проекта социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства» | Выплаты физическим лицам | Используется для мероприятий(результатов), предусматривающих осуществление выплат пособий, компенсаций и иных социальных выплат различным категориям граждан | Единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |

6. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия /источник финансового обеспечения | 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| Комплекс процессных мероприятий «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий»(всего), в том числе: | 1 560 363,00 | 883 375,87 | 884 221,97 | 3 327 960,84 |
| федеральный бюджет | 213 537,82 | 195 256,63 | 191 016,03 | 599 810,48 |
| областной бюджет | 746 825,18 | 688 119,24 | 693 205,94 | 2 128 150,36 |
| бюджеты муниципальных образований | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| внебюджетные источники | 3 745 415\* | 3 900 000\* | 3 900 000\* | 11 545 415\* |
| Мероприятие  "Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья", всего, в том числе: | 1 560 363,00 | 883 375,87 | 884 221,97 | 3 327 960,84 |
| федеральный бюджет | 213 537,82 | 195 256,63 | 191 016,03 | 599 810,48 |
| областной бюджет | 746 825,18 | 688 119,24 | 693 205,94 | 2 128 150,36 |
| бюджеты муниципальных образований | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| внебюджетные источники | 3 745 415\* | 3 900 000\* | 3 900 000\* | 11 545 415\* |

7. План реализации комплекса процессных мероприятия

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование структурного подразделения администрации Нязепетровского  муниципального округа) | Вид подтверждающего документа | Информационная  система (источник данных) |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий  «Создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей» | 30.12.2025 | Шерстнев Александр Сергеевич, исполняющий обязанности начальника  МКУ «Нязепетровское УЖКХ» | Отчет о ходе реализации муниципальной программы | На бумажном носителе |
| Мероприятие «"Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» | 30.12.2025 | Шерстнев Александр Сергеевич, исполняющий обязанности начальника  МКУ «Нязепетровское УЖКХ» | Отчет о ходе реализации муниципальной программы | На бумажном носителе |

|  |
| --- |
| Приложение 3  к муниципальной программе  «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Нязепетровском муниципальном округе Челябинской области» |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный орган (структурное подразделение администрации Нязепетровского муниципального округа, учреждение, организация) | | МКУ «Нязепетровское УЖКХ» |
| Связь с муниципальной программой (наименование) | | «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Нязепетровском муниципальном округе Челябинской области» |
| Ответственный исполнитель (начальник структурного подразделения администрации Нязепетровского муниципального округа, руководитель учреждения) | | Исполняющий обязанности начальника  МКУ «Нязепетровское УЖКХ» |
| Соисполнитель (структурное подразделение администрации Нязепетровского муниципального округа, учреждение) | | Отсутствует |
| Участник (структурное подразделение администрации Нязепетровского муниципального округа, учреждение организация) | | Отсутствует |
| Задачи комплекса процессных мероприятий | | Формирование перечня объектов по модернизации на 2025-2027 годы, расположенных на территории Нязепетровского муниципального округа с выполнением модернизации по всем видам работ. |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации муниципальной программы (руб.) с разбивкой по годам и бюджетам | Рублей   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Источник/годы | Итого | 2025 | 2026 | 2027 | | Федеральный бюджет | 60 621 483,72 | 16 980 583,72 | 18 794 290,70 | 24 846 609,30 | | Областной бюджет | 103 520 808,77 | 9 578 136,98 | 41 728 808,86 | 52 213 862,93 | | Местный бюджет | 663 100,00 | 663 100,00 | 0,00 | 0,00 | | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Итого | 164 805 392,49 | 27 221 820,70 | 60 523 099,56 | 77 060 472,23 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение 2024 г. | Значения показателей по годам | | | | Ответственный за достижение показателя |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | Задача «Формирование перечня объектов по модернизации на 2025-2027 годы, расположенных на территории Нязепетровского муниципального округа с выполнением модернизации по всем видам работ» | | | | | | | | | |
|  | Объем выполнения работ по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | возрастание | КПМ | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Исполняющий обязанности начальника МКУ «Нязепетровское УЖКХ» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

3. Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в (текущем году не предусмотрены)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по кварталам/месяцам | | | | Ответственный за достижение показателя[[2]](#footnote-2) |
| 2025 | 2026 | 2027 | N+n |  |
|  | Показатель комплекса процессных мероприятий «Наименование», единица измерения | | | | | | | | |
|  | «Наименование прокси-показателя» 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в \_2025\_\_году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатели  комплекса  процессных  мероприятий |  | |  | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На  конец  года  (2025г) |
| Уровень показателя | | | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
|  | Задача «Формирование перечня объектов по модернизации на 2025-2027 годы, расположенных на территории Нязепетровского муниципального округа с выполнением модернизации по всем видам работ.» | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем выполнения работ по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | | КПМ | | процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |

5. Перечень мероприятий комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия | Тип  мероприятия | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| Задача «Формирование перечня объектов по модернизации на 2025-2027 годы, расположенных на территории Нязепетровского муниципального округа с выполнением модернизации по всем видам работ» | | | | | | | | | |
| 1. | Другие мероприятия по реализации функций в рамках подпрограммы | Оказание услуг  (выполнение  работ) | используется для результатов, в целях достижения которых предоставляются субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Мероприятия по подготовке к зиме | Оказание услуг  (выполнение  работ) | используется для результатов, в целях достижения которых предоставляются субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты | Оказание услуг  (выполнение  работ) | используется для результатов, в целях достижения которых предоставляются субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Мероприятия по модернизации систем коммунальной инфраструктуры с привлечением средств Фонда национального благосостояния | Оказание услуг  (выполнение  работ) | используется для результатов, в целях достижения которых предоставляются субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

6. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия /источник финансового обеспечения | 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| Комплекс процессных мероприятий «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» (всего), в том числе: | 27 221 820,70 | 60 523 099,56 | 77 060 472,23 | 164 805 392,49 |
| федеральный бюджет | 16 980 583,72 | 18 794 290,70 | 24 846 609,30 | 60 621 483,72 |
| областной бюджет | 9 578 136,98 | 41 728 808,86 | 52 213 862,93 | 103 520 808,77 |
| бюджеты муниципальных образований | 663 100,00 | 0,00 | 0,00 | 663 100,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие1  Другие мероприятия по реализации функций в рамках подпрограммы, в том числе | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2  Мероприятия по подготовке к зиме, в том числе | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3  Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе | 63 100,00 | 0,00 | 0,00 | 63 100,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований | 63 100,00 | 0,00 | 0,00 | 63 100,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4  Мероприятия по модернизации систем коммунальной инфраструктуры с привлечением средств Фонда национального благосостояния, в том числе | 26 558 720,70 | 60 523 099,56 | 77 060 472,23 | 164 142 292,49 |
| федеральный бюджет | 16 980 583,72 | 18 794 290,70 | 24 846 609,30 | 60 621 483,72 |
| областной бюджет | 9 578 136,98 | 41 728 808,86 | 52 213 862,93 | 103 520 808,77 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7. План реализации комплекса процессных мероприятия

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование структурного подразделения администрации Нязепетровского  муниципального округа) | Вид подтверждающего документа | Информационная  система (источник данных) |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий «Формирование перечня объектов по модернизации на 2025-2027 годы, расположенных на территории Нязепетровского муниципального округа с выполнением модернизации по всем видам работ» | 30.12.2025 | Шерстнев Александр Сергеевич,  исполняющий обязанности начальника МКУ «Нязепетровское УЖКХ» | Отчет о ходе реализации муниципальной программы | На бумажном носителе |
| Мероприятие1 «Другие мероприятия по реализации функций в рамках подпрограммы» в году реализации | 30.12.2025 | Шерстнев Александр Сергеевич,  исполняющий обязанности начальника МКУ «Нязепетровское УЖКХ» | Отчет о ходе реализации муниципальной программы | На бумажном носителе |
| Контрольная точка: муниципальная услуга оказана  (работы выполнены) | 30.12.2025 |  |  |  |
| Мероприятие2 «Мероприятия по подготовке к зиме» | 30.12.2025 | Шерстнев Александр Сергеевич,  исполняющий обязанности начальника МКУ «Нязепетровское УЖКХ» | Отчет о ходе реализации муниципальной программы | На бумажном носителе |
| Контрольная точка: муниципальная услуга оказана  (работы выполнены) | 30.12.2025 |  |  |  |
| Мероприятие 3 «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты» в году реализации | 30.12.2025 | Шерстнев Александр Сергеевич,  исполняющий обязанности начальника МКУ «Нязепетровское УЖКХ» | Отчет о ходе реализации муниципальной программы | На бумажном носителе |
| Контрольная точка: муниципальная услуга оказана  (работы выполнены) | 30.12.2025 |  |  |  |
| Мероприятие 4 «Мероприятия по модернизации систем коммунальной инфраструктуры с привлечением средств Фонда национального благосостояния» в году реализации | 30.12.2025 | Шерстнев Александр Сергеевич,  исполняющий обязанности начальника МКУ «Нязепетровское УЖКХ» | Отчет о ходе реализации муниципальной программы | На бумажном носителе |
| Контрольная точка: муниципальная услуга оказана  (работы выполнены) | 30.12.2025 |  |  |  |

|  |
| --- |
| Приложение 4  к муниципальной программе  «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Нязепетровском муниципальном округе Челябинской области» |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащего сносу»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный орган (структурное подразделение администрации Нязепетровского муниципального округа, учреждение, организация) | | МКУ «Нязепетровское УЖКХ» |
| Связь с муниципальной программой (наименование) | | «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Нязепетровском муниципальном округе Челябинской области» |
| Ответственный исполнитель (начальник структурного подразделения администрации Нязепетровского муниципального округа, руководитель учреждения) | | Исполняющий обязанности начальника  МКУ «Нязепетровское УЖКХ» |
| Соисполнитель (структурное подразделение администрации Нязепетровского муниципального округа, учреждение) | | Отсутствует |
| Участник (структурное подразделение администрации Нязепетровского муниципального округа, учреждение организация) | | Отсутствует |
| Задачи комплекса процессных мероприятий | | Строительство и приобретение жилья за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников для переселения граждан из жилых помещений, признанных аварийными и подлежащими сносу. |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации муниципальной программы (руб.) с разбивкой по годам и бюджетам | Рублей   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Источник/годы | Итого | 2025 | 2026 | 2027 | | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Областной бюджет | 107 687 185,60 | 0,00 | 0,00 | 107 687 185,60 | | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Итого | 107 687 185,60 | 0,00 | 0,00 | 107 687 185,60 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение 2024 год | Значения показателей по годам | | | | Ответственный за достижение показателя |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | Задача «Строительство и приобретение жилья за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников для переселения граждан из жилых помещений, признанных аварийными и подлежащими сносу» | | | | | | | | | |
|  | Объём строительства и (или) приобретения жилых помещений. | - | КПМ | процент | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Исполняющий обязанности начальника МКУ «Нязепетровское УЖКХ» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

3. Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в (текущем году не предусмотрены) [[3]](#footnote-3)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения | Базовое значение  2024 год | Значение показателя по кварталам/месяцам | | | | Ответственный за достижение показателя |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |  |
|  | Показатель комплекса процессных мероприятий «Наименование», единица измерения | | | | | | | | |
|  | «Наименование прокси-показателя» 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в \_2025\_\_году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатели  комплекса  процессных  мероприятий |  | |  | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На  конец  года  (2025 год) |
| Уровень показателя | | | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
|  | Задача «Строительство и приобретение жилья за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников для переселения граждан из жилых помещений, признанных аварийными и подлежащими сносу» | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объём строительства и (или) приобретения жилых помещений. | | КПМ | | процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |

5. Перечень мероприятий комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия | Тип  мероприятия | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам | | | |
| 2024 год | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий | | | | | | | | | |
| 1 | Строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания | Оказание услуг  (выполнение  работ) | Используется для результатов, в целях достижения которых предоставляются субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | процент | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия /источник финансового обеспечения | 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащего сносу» (всего), в том числе: | 0,00 | 0,00 | 107 687 185,60 | 107 687 185,60 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 107 687 185,60 | 107 687 185,60 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие  «Строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания», всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 107 687 185,60 | 107 687 185,60 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 107 687 185,60 | 107 687 185,60 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7. План реализации комплекса процессных мероприятия

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование структурного подразделения администрации Нязепетровского  муниципального округа) | Вид подтверждающего документа | Информационная  система (источник данных) |
| Задача «Строительство и приобретение жилья за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников для переселения граждан из жилых помещений, признанных аварийными и подлежащими сносу» | 30.12.2025 | Шерстнев Александр Сергеевич,  исполняющий обязанности начальника МКУ «Нязепетровское УЖКХ» | Отчет о ходе реализации муниципальной программы | На бумажном носителе |
| Мероприятие «Строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» | 30.12.2025 | Шерстнев Александр Сергеевич,  исполняющий обязанности начальника МКУ «Нязепетровское УЖКХ» | Отчет о ходе реализации муниципальной программы | На бумажном носителе |

Сведения

о методике расчета показателей муниципальной программы, комплексов процессных мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Нязепетровском муниципальном округе Челябинской области»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателя,  единица  измерения | Методика расчета показателей либо ссылка на документ, устанавливающий методику расчета показателя | Источник  получения  информации о  показателях | Срок представления  отчетной информации |
| 1. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Нязепетровском муниципальном округе Челябинской области» | | | | |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Оказание молодым семьям государственной» поддержки для улучшения жилищных условий» | | | | |
| 1.1.1 | Количество молодых семей, имеющих возможность улучшить жилищные условия, в том числе с использованием заемных средств | Показатель рассчитывается по формуле:  , где ФИП – фактические значения индикативных показателей (количество молодых семей улучшивших жилищные условия) ПИП – плановые значения индикативных показателей ( запланированное количество молодых семей на получение социальной выплаты) | Отчетные данные МКУ «Нязепетровское УЖКХ» | - до 15 апреля текущего года  - до 15 июля текущего года  - до 15 октября текущего года  - до 15 марта года, следующего за отчетным |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | | | | |
| 1.2.1 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | Достижение индикативных плановых показателей (ДИП) рассчитывается по формуле:  , где ФИП – фактические значения индикативных показателей,  ПИП – плановые значения индикативных показателей. | Отчетные данные МКУ «Нязепетровское УЖКХ» | - до 15 апреля текущего года  - до 15 июля текущего года  - до 15 октября текущего года  - до 15 марта года, следующего за отчетным |
| 1.3. Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащего сносу» | | | | |
| 1.3.1 | Объём строительства и (или) приобретения жилых помещений. | , где ДИП – достижение плановых индикативных показателей  ПИБС – полнота использования бюджетных средств  Достижение индикативных плановых показателей (ДИП) рассчитывается по формуле:  , где ФИП – фактические значения индикативных показателей  ПИП – плановые значения индикативных показателей  Полнота использования бюджетных средств (ПИБС) рассчитывается по формуле:  , где ФОБС – фактический объем бюджетных средств  ПОБС – плановый объем бюджетных средств | Отчетные данные МКУ «Нязепетровское УЖКХ» | - до 15 апреля текущего года  - до 15 июля текущего года  - до 15 октября текущего года  - до 15 марта года, следующего за отчетным |

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)